## Slide 1: 스크립트 언어 텀프로젝트 (최종) : 분실물 찾아요
2012180021
게임공학과
심정환

## Slide 2: 목차
구현된 내용
개발 진척 상황
GitHub 커밋 현황
시연

## Slide 3: 구현된 내용
1. C/C++ 연동
- spam.atol() 함수 -> 정렬 기능
2. distutils를 통한 모듈 배포
- mainGUI를 임포트하고 Run을 실행하면 프로그램 실행
3. GUI 구현
Text -> GUI 전환

## Slide 4: 개발 진척 상황
주차 | 계획 | 세부계획 | 시행
1주 (4.28~5.4) | OpenAPI 조사 및 응용 앱 개발 예시 조사 | 분실물 데이터 활용 사례 조사 | ○
2주 (5.5~5.11) | 기획발표(☆) 상세 기능, 구현 방법 | Youtube 기획 발표 프로그램 기능 정의 | ○
3주 (5.12~5.18) | OpenAPI 연동 구현 | 경찰청 OpenAPI 활용, 데이터 출력 구현 | ○
4주 (5.19~5.25) | 검색 기능 구현 | 장소별, 종류별, 기간별 검색 | ○
5주 (5.26~6.1) | 중간 시연 발표(☆) 이메일 구현, GUI 구현 | Youtube 중간 시연 분실물 및 습득물 데이터를 이메일로 발신. | ○
6주 (6.2~6.8) | 데이터베이스, 갱신 기능 구현, GUI 구현 | GUI 구현, | △
7주 (6.9~6.15) | C/C++ 연동, 배포파일 작성 | distutils 모듈 활용 배포 파일 작성 | ○
8주 (6.16~6.22) | 최종 구현 발표(☆) | Youtube 최종 시연 | ○

## Slide 5: GitHub 커밋 현황

## Slide 6: 시연

## Slide 7: 감사합니다